|  |
| --- |
| **CUADRO DE CHEQUEO** |
| **VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS** |
| **CONCERTACION AMBIENTAL PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MUNICIPIO** |  |  |  | **ALGECIRAS** |
| **ACTA DE CONCETACION** |  |  |  | **FECHA** | 19 de dic de 2000 |
| **RESOLUCION DE CONCERTACION** | 1393  |  | **FECHA** | 20 de dic de 2000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ITEMS** | **COMPROMISO** | **VERIFICACION** | **OBSERVACION** |
| 1 | Traslado de la disposición de residuos sólidos al sitio denominado La Pollera en el Municipio de Campoalegre |   | Los residuos sólidos actualmente se disponen en el Relleno Sanitario Los Ángeles del Municipio de Neiva  |
| 2 | Construcción de la PTAR, en un sitio 350 metros debajo del matadero Municipal aledaño a la quebrada El Mosca |   |  Se tienen los diseños y el proyecto se presento al PDA para su cofinanciación |